# FASE 2 — LOS CAMBIOS QUE VIENEN

Línea base de las tres solicitudes de cambio sobre el código actual — SolucionFarmacia

Curso: Arquitectura de Software · Entrega: /01-diagnostico · Fecha: 2026-08-08

Código medido: 03-src/SolucionFarmacia/SolucionFarmacia (BibFarmacia + AppFarmaciaConsola). Todas las referencias archivo:línea de este documento fueron verificadas contra ese código.

# 0. Resumen para el comité de presupuesto

Este documento responde una sola pregunta: ¿cuánto cuesta hoy cada uno de los tres cambios que el negocio ya aprobó para el próximo trimestre? La respuesta se mide sobre el código actual, no sobre un diseño ideal.

El resultado, en una línea: ninguno de los tres cambios se puede hacer agregando código. Los tres obligan a modificar el sistema que hoy sostiene la venta y el inventario.

Las tres solicitudes juntas exigen crear entre 6 y 8 clases nuevas, pero además modificar entre 7 y 10 clases que ya funcionan. Cada clase modificada es riesgo de romper algo que hoy opera bien.

Dos archivos se tocan una y otra vez: Program.cs (la venta) lo modifican SC-2 y SC-3; ServicioProducto.cs (el inventario) lo modifica SC-1. Son los mismos archivos señalados en los puntos de dolor 1 y 3 del diagnóstico.

El riesgo no está repartido por igual: SC-2 y SC-3 tocan el flujo de venta, donde un error se traduce en inventario descuadrado y caja mal contada.

Qué proponemos: implementar SC-1 primero, después del rediseño. Es la que presiona el núcleo del dominio con el riesgo más controlado, y la que permite demostrar con números que la arquitectura nueva hace baratos los cambios (sección 6).

# 1. Alcance y método de medición

El enunciado (sección 5) exige, para cada una de las tres solicitudes aprobadas, medir sobre el código actual: cuántas clases y cuántos archivos habría que modificar para implementarla hoy, y qué comportamiento existente correría riesgo de romperse. Esta medición es la columna "antes" de la métrica comparativa del criterio 5, que es la prueba empírica de si el principio abierto/cerrado quedó realmente aplicado.

Aclaración de alcance: el enunciado presenta dos catálogos de solicitudes, uno de Hacienda y uno de Farmacia. El sistema entregado a este equipo es el de la farmacia, de modo que solo se miden las tres solicitudes de ese catálogo. Las de Hacienda (derivados del ganado, chips de geolocalización, historia clínica de las reses) corresponden a otro sistema y no aplican aquí.

Criterios de conteo:

Clases nuevas (creadas): clases que no existen hoy y habría que agregar.

Clases y archivos modificados: los que exigen tocar código existente, con archivo y línea exacta. Es el número que importa: agregar es barato, modificar es caro.

Comportamiento en riesgo: salidas visibles y reglas de negocio que podrían cambiar. La restricción dura del reto prohíbe alterar la conducta observable.

# 2. Roles del equipo

| Rol | Integrante |
| --- | --- |
| Arquitecto de dominio | Samuel Parra Cadavid |
| Arquitecto de dependencias | Jose Miguel Jaramillo Zuluaga |
| Ingeniero de comportamiento | Andres Felipe Martinez Velásquez |
| Integrador y evidencia | Juan Jose Garcia |

# 3. Medición de las tres solicitudes

## SC-1 — Vender cosméticos y productos comestibles

Necesidad del negocio: Vender no solo productos farmacéuticos, sino también cosméticos y comestibles (gaseosas, agua, helados, snacks). Son nuevos tipos de Producto distintos de Medicamento, con posibles reglas de cálculo propias.

| La medición que exige el enunciado | Resultado sobre el código actual |
| --- | --- |
| ¿Cuántas clases habría que modificar hoy? | 1 obligatoria: ServicioProducto. 1 opcional: Producto, solo si se agrega un campo Categoria común a la jerarquía |
| ¿Cuántos archivos habría que modificar hoy? | 1 a 2: ServicioProducto.cs (obligatorio) y Producto.cs (opcional) |
| ¿Qué comportamiento existente correría riesgo de romperse? | La carga completa del inventario al arrancar. Program.cs L77-79 llama CargarDesdeArchivo al inicio; si el nuevo parseo falla, no arranca nada. Con ella caen las alertas de stock y vencimiento (Program.cs L137-139 → ServicioProducto L47-73) y la venta (Program.cs L280-281). |

| Aspecto | Detalle sobre el código actual |
| --- | --- |
| Clases nuevas (creadas) | 2 — Cosmetico (subclase de Producto) y Comestible (subclase de Producto, con la categoría como enum: Gaseosa, Agua, Helado, Snack) |
| Clases modificadas | 1 obligatoria: ServicioProducto. 1 opcional: Producto, solo si se agrega un campo Categoria común a la jerarquía |
| Archivos de código modificados | 1 a 2: ServicioProducto.cs (obligatorio) y Producto.cs (opcional) |
| Archivos de datos modificados | 1: productos.txt. Hoy tiene 6 campos y ningún discriminador de tipo de producto |
| Líneas críticas | ServicioProducto.cs L90-107: parseo rígido con índices fijos datos[0]..datos[5] que SIEMPRE construye un MedicamentoCapsula. L93-97: el Laboratorio se crea hardcodeado con "Medellin" y "4444444". No existe forma de cargar otro tipo de producto. |

Conteo SC-1: 2 clases nuevas · 1-2 modificadas · 1-2 archivos de código · 1 archivo de datos · toca el núcleo del dominio (jerarquía Producto)

## SC-2 — Vender servicios: inyectología, vendajes, curaciones

Necesidad del negocio: Vender servicios además de productos. El sistema solo modela productos con stock; un servicio no tiene existencias, de modo que hoy no existe como entidad vendible.

| La medición que exige el enunciado | Resultado sobre el código actual |
| --- | --- |
| ¿Cuántas clases habría que modificar hoy? | 3 a 4: Movimiento (hoy solo referencia Producto), Program (nuevo flujo de venta), ServicioMovimiento (registro) y ServicioCliente si se decide que los servicios acumulan puntos |
| ¿Cuántos archivos habría que modificar hoy? | 2 a 3: Movimiento.cs, Program.cs y ServicioMovimiento.cs (más ServicioCliente.cs si aplica) |
| ¿Qué comportamiento existente correría riesgo de romperse? | El flujo de venta compartido. Stock y puntos conviven en el mismo switch con el flujo nuevo, de modo que el riesgo de regresión es alto. También cambia el mensaje observable del evento de movimiento y puede alterar la regla de acumulación de puntos por compra. |

| Aspecto | Detalle sobre el código actual |
| --- | --- |
| Clases nuevas (creadas) | 1 a 2 — ServicioFarmacia (nombre, precio, tipo) y el enum TipoServicio (Inyectologia, Vendaje, Curacion) |
| Clases modificadas | 3 a 4: Movimiento (hoy solo referencia Producto), Program (nuevo flujo de venta), ServicioMovimiento (registro) y ServicioCliente si se decide que los servicios acumulan puntos |
| Archivos de código modificados | 2 a 3: Movimiento.cs, Program.cs y ServicioMovimiento.cs (más ServicioCliente.cs si aplica) |
| Archivos de datos modificados | 0 a 1: un nuevo servicios.txt como catálogo, si se persiste igual que los productos |
| Líneas críticas | Program.cs L255-303: el case 4 (venta) descuenta stock y crea el Movimiento con el Tipo "Venta" hardcodeado (L283-288). Movimiento.cs L11-14: el campo Producto obliga a que todo movimiento sea de un producto. ServicioMovimiento.cs L25-32: el evento imprime "Movimiento registrado: {tipo}", que es salida visible. |

Conteo SC-2: 1-2 clases nuevas · 3-4 modificadas · 2-3 archivos de código · toca el flujo de venta (riesgo de regresión alto)

## SC-3 — Convenios con entidades: descuentos y crédito

Necesidad del negocio: Convenios con empresas (empleados), bancos (clientes), cooperativas y entidades mutuales (asociados), y universidades y colegios (estudiantes y profesores). Cada entidad define su descuento, y además hay crédito descontable.

| La medición que exige el enunciado | Resultado sobre el código actual |
| --- | --- |
| ¿Cuántas clases habría que modificar hoy? | 3 a 4: Cliente (vínculo a convenio y entidad), ServicioCliente (reglas de descuento y crédito), ServicioDescuento (reactivarlo: hoy es 10 % fijo y código muerto) y Program (venta con descuento y crédito) |
| ¿Cuántos archivos habría que modificar hoy? | 3 a 4: Cliente.cs, ServicioCliente.cs, ServicioDescuento.cs y Program.cs (más Movimiento.cs si el crédito genera movimientos) |
| ¿Qué comportamiento existente correría riesgo de romperse? | La salida visible de la venta. Hoy se muestra el precio sin descuento; agregar una línea de descuento cambia lo que ve el usuario, que es justo lo que la restricción dura prohíbe. También afecta la regla de puntos y el menú. Es la solicitud con más superficie de cambio: modelo nuevo, reactivar código muerto y modificar el flujo de venta. |

| Aspecto | Detalle sobre el código actual |
| --- | --- |
| Clases nuevas (creadas) | 3 a 4 — Convenio, Entidad (con su tipo de asociado), Credito (cupo y saldo) y ReglaDescuento (por entidad) |
| Clases modificadas | 3 a 4: Cliente (vínculo a convenio y entidad), ServicioCliente (reglas de descuento y crédito), ServicioDescuento (reactivarlo: hoy es 10 % fijo y código muerto) y Program (venta con descuento y crédito) |
| Archivos de código modificados | 3 a 4: Cliente.cs, ServicioCliente.cs, ServicioDescuento.cs y Program.cs (más Movimiento.cs si el crédito genera movimientos) |
| Archivos de datos modificados | 1: clientes.txt, con nuevos campos de entidad, convenio y cupo de crédito |
| Líneas críticas | ServicioDescuento.cs L13-16: return precio * 0.10m — descuento fijo, sin parametrizar por entidad y sin ningún consumidor (hallazgo H-08 del diagnóstico). Cliente.cs L11: solo tiene Puntos. Program.cs L255-303 (la venta no aplica descuento) y L305-341 (los puntos no conocen convenios). |

Conteo SC-3: 3-4 clases nuevas · 3-4 modificadas · 3-4 archivos de código · 1 archivo de datos · núcleo del dominio + venta + código muerto a reactivar

# 4. Resumen comparativo — la métrica "antes"

| SC | Clases nuevas | Clases modificadas | Archivos de código | Archivos de datos | ¿Toca el núcleo? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-1 Cosméticos y comestibles | 2 | 1-2 | 1-2 | 1 | Sí (jerarquía Producto) |
| SC-2 Servicios de farmacia | 1-2 | 3-4 | 2-3 | 0-1 | Parcial (flujo de venta) |
| SC-3 Convenios y crédito | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 1 | Sí (dominio + venta + código muerto) |

Lectura: ninguna solicitud se implementa hoy "agregando código nuevo". Las tres exigen modificar ServicioProducto.cs, Program.cs o ambos. Ese es el síntoma empírico de la violación de OCP que el reto pide demostrar con métrica, y la consecuencia directa de los hallazgos H-01, H-02, H-04 y H-05 del diagnóstico AS-IS.

En el TO-BE (Fase 3) esta misma tabla debe volver a medirse. El objetivo es que la columna "clases modificadas" quede en 0 para la solicitud implementada: solo clases nuevas.

# 5. Diagrama de impacto

El archivo Diagrama_Cambios_Que_Vienen (fuente .drawio más .svg, .pdf y .png, en esta misma carpeta) muestra el mapa completo: las tres solicitudes arriba y, bajando de cada una, lo que tendría que crear frente a lo que tendría que modificar, con archivo y línea en cada caja.

El dato que el diagrama hace evidente de un vistazo: Program y ServicioCliente reciben flecha de dos solicitudes distintas. Un mismo archivo tocado por motivos que no tienen relación entre sí es la definición práctica de una violación del principio abierto/cerrado.

# 6. Qué solicitud implementar en la Fase 4

Criterios de elección: (a) que presione el núcleo del dominio, para que sirva de evidencia de OCP y LSP; (b) que la métrica antes/después sea contundente; (c) que el riesgo de romper la conducta observable sea manejable; (d) la prioridad del negocio.

| Opción | Veredicto | Argumento |
| --- | --- | --- |
| SC-1 Cosméticos y comestibles | RECOMENDADA | Toca la jerarquía de Producto, que es el núcleo y donde el anexo del enunciado sugiere presionar. La métrica es la más limpia: hoy 1-2 archivos modificados, en el TO-BE debería quedar en 0 modificados y solo clases nuevas. El riesgo está controlado: el único punto frágil es CargarDesdeArchivo, que el rediseño va a reemplazar de todos modos. |
| SC-2 Servicios de farmacia | Descartada para la Fase 4 | Modifica el flujo de venta compartido (stock y puntos) y el mensaje observable del evento de movimiento. La métrica sería menos contundente porque obliga a tocar Program sí o sí. |
| SC-3 Convenios y crédito | Descartada para la Fase 4 | La más compleja: exige modelo nuevo (convenios, entidades, crédito), reactivar código muerto y tocar la venta. Conviene dejarla como deuda técnica consciente y explicarla en el video como límite deliberado al rediseño, que es justo lo que evalúa el criterio 6. |

# 7. Trazabilidad con el enunciado

| Exigencia de la Fase 2 (enunciado, sección 5) | Dónde está en esta entrega |
| --- | --- |
| Para cada una de las tres solicitudes: cuántas clases habría que modificar hoy | Sección 3, fila "¿Cuántas clases habría que modificar hoy?" de cada solicitud, y resumen en la sección 4 |
| Para cada una de las tres: cuántos archivos habría que modificar hoy | Sección 3, fila "¿Cuántos archivos habría que modificar hoy?", separando archivos de código y de datos |
| Para cada una de las tres: qué comportamiento existente correría riesgo de romperse | Sección 3, fila "¿Qué comportamiento existente correría riesgo de romperse?", con archivo y línea |
| La medición debe hacerse sobre el código actual, antes de rediseñar | Todas las referencias fueron verificadas contra 03-src/SolucionFarmacia/SolucionFarmacia |
| Uso de esta línea base como columna "antes" del criterio 5 | Sección 4; se vuelve a medir sobre el TO-BE en la Fase 4 |

Relación con el resto de la entrega: los hallazgos H-01, H-02, H-04 y H-05 del Diagnóstico AS-IS son la causa de los costos medidos aquí, y serán la evidencia que motive los ADR del TO-BE (criterio 3). Al implementar la solicitud elegida, la conducta observable existente no puede cambiar: la prueba serán los casos de caracterización, mínimo ocho, ejecutados contra el sistema original y contra el rediseñado.